## Slide 1
1. 성능 요구사항 > 1.1 어플리케이션 성능
1.1.1 응답속도 보장 방안(자료 디스플레이 시간)
체감성능을 보장하기 위한 Architecture와 개발표준을 설계하고, 클라이언트 환경과 서버환경 각 구간별 응답시간을 점검/튜닝하여 최적의 속도를 내기 위한 방안을 수립합니다.
  기술영역 별 구축 방안
  영역
  Application
체감성능 점검 1) Mobile단말 속도점검(LTE. 5G, WIFI) 2) QA 인력을 통한 매뉴얼 점검
성능 점검 1) 성능/가용성 점검 2) 튜닝 : NCP CloudWatch 기반 모니터링을 통해 Application 튜닝 최적화
  Redirect
  App Cache
  DNS
  TCP
  Request
  Response
  Processing
  Onload
1
2
3
브라우저 처리단계별 속도튜닝 요소
4
네트워크 사용량을 줄이고, 웹페이지 실행 속도를 높이기 위한 기술요소 도입
이미지 분할, URL 캐싱 등 솔루션 적용 필요
처리 형태가 느린 경우 사용자에게 사전 알림 방안 수립(세부내역 협의)
  QA
체감성능 점검 : 단말, 브라우저 중심의 서비스 속도 측정
성능 점검 : CloudWatch를 통한 응답속도 지연구간 분석
  1) CDN : Content Delivery Network
  2) DOM : Document Object Model
  3) CSR : Client Side Rendering
  Cloud Architecture
Lambda 및 ECS Scale-out 리소스 분리를 통한 성능확보
NCP 서비스 및 서버리스 아키텍처를 활용한 비용 절감
온라인 트랜잭션
배치/인터페이스
Scale Out
Scale In
API G/W
Function
Function
Function
응답속도 보장 방안
  주요 방안
  상세 내용
Auto Scaling
ECS
Container
Container
Task
Container
Scale Out
Scale In
  Redirect 방지
302, 301 등의 불필요한 Redirect 제거
  Caching
Cache 설정을 위한 만료주기 등 태그설정
URL캐싱, 이미지분할(솔루션적용)
  N/W Cost 축소
Http2적용, CDN1), 도메인 샤딩, 압축전송 적용
Webpack 등 도구를 이용한 컨텐츠 분할
  Rendering 최적화
Virtual DOM2)을 이용한 빠른 렌더링 처리
CSR3)의 페이지별 최적안 설계

## Slide 2
1. 성능 요구사항 > 1.1 어플리케이션 성능
1.1.2 사용자 증가에 대한 성능 보장(동시 접속자수)
워크로드의 확장성 구성/설정을 분석하여 테스트 대상/범위를 정의하고 리소스 별 확장 Configuration 과 Parameter에 대한 확장성 테스트(Scale In/Out)를 진행합니다.
과업(Task) | 활동(Activity) | 설명 | 산출물(Output)
성능 검증 준비 | 대상 업무 및 시나리오 선정 동시 접속자 산정 및 리소스 사양 및 목표치 선정 | 테스트 시나리오 선정 및 목표 임계치 설정 동시 접속자 수 예상 리소스 사양 및 리소스 사용률 목표 산정 | 테스트 계획서
성능 검증 | 목표TPS부하주입/응답시간측정 | 테스트 수행 및 성능 지표 모니터링(측정) Jmeter(부하툴), CloudWatch 툴(모니터링) 사용 | 테스트 결과 수집
 | Cloud 리소스별 성능 지표/모니터링측정 |  | 
분석 및 최적화 | 리소스 조정 | 성능 기준을 고려하여 측정된 성능 지표 Data 분석 리소스 부족/과할당 등을 식별하여 성능 기준에 맞는 최적화 수행 | 튜닝 내역서
 | Application 병목/지연 조치 |  | 
  성능 검증
  분석 및 최적화
  Jmeter
  시나리오
  ALB/NLB
  ECS/Fargate
  RDS(mySQL)/Redis
  EBS/S3
  StandAlone
  시나리오
성능지표 모니터링/측정
  CloudWatch
성능 지표 정의서
  시나리오 별
  측정 결과
  서비스 관점
  성능기준 준수 여부 (응답/처리시간)
  NCP 리소스
  성능지표 분석
  (성능 기준대비 여유)
  NCP 리소스
  성능지표 분석
  (병목/부족 여부)
Yes
  목표 부하 수용 가능한 Capacity로 판단
  리소스 여유량에 따라 수량조정 /Spec Down
No
  Scalability 설정/검증을 위한 임계 부하 테스트
Yes
  성능테스트
  수행 및 분석 과정 반복
No
NCP 리소스 부족 또는
Application 병목/지연 의심
  Application
  병목/지연 Point
  식별 및 조치
  Application 측면의 리소스 과다 사용 여부 분석
Yes
No
  부족 리소스 수량조정 /Spec Up
Yes
Application 측면의 병목/지연 Point는 성능 테스트와 병행해서 PJT팀에서 식별/분석/조치 수행
No
목표
RPS/TPS
응답시간
측정
Batch/
Lambda 등 호출
처리시간
측정
Application Logic
DB Query(Slow 등) I/F Latency 등 외부 요인
사용자 증가에 대한 성능 보장
부하주입기
Application /CLI 등
테스트 환경
모니터링
NCP 리소스

## Slide 3
1. 성능 요구사항 > 1.1 어플리케이션 성능
1.1.3 시스템 안정성(서비스 연속성 보장)
피크 타임 및 과부하에 따른 시스템 안정성을 점검하고, NCP 환경을 고려한 테스트를 수행하여 서비스의 연속성 방안을 수립 및 실행합니다.
  확장성 검증
  테스트 대상 워크로드
  PJT별 환경
  확장성 절차
과업(Task) | 활동(Activity) | 산출물(Output)
확장성 정책 | 성능 확인 화면 선별 등의 테스트 대상 정의 | 성능 테스트 계획서
 | 테스트 시나리오 및 시나리오 별 임계 부하량 선정 등 테스트 범위 정의 | 
확장성 구성 | Cloud 리소스별 확장구성 | 성능 테스트 결과 보고서
 | 확장성 테스트/정상 동작 여부확인 | 
확장성 설정 | Cloud 리소스 설정변경 | 
 | Cloud 리소스 최적화 | 
  워크로드
  SA 구성 /설정분석
  확장성 테스트
  대상 정의
  Scalability 설정/검증을 위한 임계 부하 테스트
  리소스 별 확장
  Conf/ Parameter 체크
  임계 부하 주입
  (성능 테스트 동일 방식)
  확장 여부 검증
  (Scale-out)
  임계 여부 확인
  (Monitoring /Alerting)
  확장 리소스
  원복 여부 확인
  부하 해제
  PJT 요건 반영한 별도 환경 (Jmeter)
  모니터링 및 검증
임계 부하 인지
확장성 정책/구성/ 설정의 정상 동작 여부 (ex: Scale-out)
서비스 정상 여부
원복 정상 동작 여부 등
  NCP 리소스
  확장성 정책
  확장성 구성
  확장성 설정
  성능 테스트 동일 대상 및 시나리오
임계(확장)
부하
서비스 연속성(확장성) 방안
  성능 테스트
  확장성 테스트

## Slide 4
2. 품질 요구사항 > 2.1 품질관리
2.1.1 품질관리 개요
전문 품질 인력과 제안사의 조직적 품질 역량을 통해 체계적인 품질관리를 수행합니다.
품질관리 개요
  산출물 신뢰성 확보, 고객 만족 달성, 품질 경쟁력 제고
  ”
  “
  품질보증 활동 강화
단계 말에 집중된 품질 검토 방식에서, 선제적인 산출물 수시 검토 수행
요구사항 Baseline 설정과 지속적인 변경관리를 통한 기능 구현 정확성 구현
  특징
  02
  전사 품질지원 체계 활용
전사 품질/방법론/테스트/튜닝 지원
Risk 진단 및 프로세스 이행 점검
  특징
  03
  최적화된 개발방법론 적용
다양한 프로젝트에서 검증된 현장 중심의 실용적 개발 방법론 적용
핵심 Task 중심의 절차 적용
  특징
  01
  품질 관리 활동
  품질 계획 수립
객관적/정량적 품질 목표 수립
품질 목표와 Align된 품질 활동 계획 수립
  품질 보증 및 통제 활동
  품질 조직 구성
예방 차원의 품질 활동 강화(교육 강화)
실질적 품질 확보에 집중 (PL 및 발주사(고객 현업)에 의한 컨텐츠 품질 검토)
정량적 분석 및 개선 활동
아키텍처, 테스트 지원 조직 협력
전사 품질 역량 활용
공통
분석
설계
개발 및 테스트
표준 및 가이드 불명확
표준 절차의 복잡성
과다한 산출물 작성 (비공식 산출물, Working 문서 등)
산출물에 대한 고객 검토 미흡
현행 시스템 분석 자료 미흡
요구사항의 미 도출 및 불명확
업무 범위 및 R&R에 대한 이견 발생
지속적인 요구사항 변경 및 추가
의사결정 지연으로 인한 설계 미흡
설계 산출물에 대한 실질적인 품질 검토 부족
설계/개발 산출물 간 불일치
테스트 시나리오/케이스 미흡
테스트 데이터 불충분
결함에 대한 조치 여부 불명확
단계 별 품질 예상 Risk

## Slide 5
2. 품질 요구사항 > 2.1 품질관리
2.1.2 품질보증 계획
품질 계획, 목표, 요건에 대한 지속적인 품질 관리를 시행하며, 구축 이후에는 결과 검토를 통한 피드백, 수정/보완 등을 통하여 서비스의 품질을 보증합니다.
품질보증 계획
  품질관리 절차
  전사품질관리 활동
  프로젝트 품질관리 내용
          사내감리
각 단계를 종료할 때, 전문 감리인이 문서 검토 및 인터뷰 실시를 통해 산출물과 프로젝트 진행 시 위험 요소를 도출
          제품검사
설치 시점에 시스템 기능 및 성능을 점검하여 보완케 하고 구현 시점에 최종 검사를 실시
          고객 만족도
          조사
프로젝트 구축 또는 서비스 런칭 후 고객 만족도 조사를 실시하여 고객불만사항을 파악하고 개선 대책을 통하여 문제점을 해결하고 고객 감동을 추구
          품질보증
          계획수립
품질보증목표와 품질보증활동 계획을 수립
          표준 및 절차 수립
각 산출물 작성 표준 및 작성절차 사용양식 정의
          형상관리
도입 소프트웨어 및 문서, 장비 등에 대한 형상 항목을 식별하고 변경 사항을 통제하여 상태를 기록하고 유지
          테스트
단위, 통합, 시스템 테스트 실시
          워크스루
프로젝트 자체로 산출물에 대한 검토를 실시하여 결함을 조기에 발견하고 조치
          정기협의
서비스 런칭 이후 정기 협의로 능동적인 품질 보증 활동 수행
          INFRA
          보완
서비스 런칭 이후 시스템에 대해 INFRA 보완
          품질계획수립
          품질관리활동
          변경관리
          품질검토
          서비스 런칭
          지속관리
재검토
심사통과

## Slide 6
2. 품질 요구사항 > 2.1 품질관리
2.1.3 품질관리 절차
서비스의 일정(진척도) 관리를 통해 프로젝트 담당자 및 관리자에게 현재 진척 및 진행률에 대한 정보를 수집 및 전달합니다.
품질관리 절차
  진척 관리 절차
  계획 및 실적 관리
          업무
          단위 관리
          Task 단위 진척도 산출
          서비스
          전체 관리
          팀별 PL의 주도하에 진도율 확인 및
          진척관리 문서작성
          PM 확인 및 전체 진도율 산출
          전체 주간 미팅에서 진도율 보고
          프로젝트
          전체일정 수립
          진행률
          등록 및 확인
          진행률
          최종 확인
          실적 관리
프로젝트 시작 단계 작성
주기적 진행률 확인
적용된 진행률 최종 확인
지연될 때, 이슈 등록 및 이슈관리 진행
계획 대비 실적관리 리포팅
주간 진척 관리 보고서 작성
          진척
          관리
          원칙
진도 관리의 기준은 각 업무 별로 확인된 사항을 Bottom up 방식으로 취합하여 PM/PL이 관리합니다.
진도 관리 결과 일정에 영향을 미칠 경우가 발생했을 때는 주요 Issue로 관리됩니다.
진도에 수정이 발생하였을 경우에는 즉각적으로 반영하고, 해당 업무팀에 즉각 통보합니다.